Министерство труда и социальной защиты  Калужской области

Государственное казенное учреждение Калужской области

«Полотняно-Заводской детский дом - интернат для умственно отсталых детей»

249844, Калужская обл., д. Старки, 68 тел./ факс (48434) 3-34-84 e-mail: polzavint@yandex.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКУКО                                                           «Полотняно-Заводской  ДДИ

для умственно отсталых детей»

Н.А.Буланова

28 декабря 2015г.

ПЛАН РАБОТЫ

административно-хозяйственной службы

на  2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - правовая работа |
| Организационные мероприятия |
| 1.1.1. | Проведение текущего планирования АХР | Родин Ю.Г. | ежедневно |
| 1.1.2. | Подведение итогов текущей работы | Родин Ю.Г. | еженедельно, ежемесячно |
| 1.1.3. | Участие сотрудников «Службы» в различных общественных мероприятиях ДДИ | Родин Ю.Г. | в течение года |
| 1.1.4. | Подведение итогов работы | Родин Ю.Г. | ежеквартально, в конце года |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по охране труда (по плану работы ) | Макарова С.А. | в течение года |
| 1.1.6 | Проведение мероприятий по противопожарной работе (по плану работы) | Макарова С.А. | в течение года |
| 1.1.7 | Проведение мероприятий по плану ГО | Родин Ю.Г | в течение года |
| 1.1.8 | Проведение мероприятий по плану антитеррористической деятельности | Родин Ю.Г | в течение года |
| 1.1.9 | Подготовка к осенне-зимнему периоду (по плану работы) | Родин Ю.Г Копченов С.А. Родин Ю.Г. | август-сентябрь |
| 1.1.10 | Подготовка к отопительному сезону (по плану работы) | Родин Ю..Г Копченов С.А. Мосолов А.А. | май - сентябрь |
| 1.1.11 | Ежегодное обучение ответственных, операторов газовой котельной, электриков, лифтёров (по плану) | Родин Ю.Г. Макарова С.А. | по мере истечения срока (в течение года) |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (по плану работы) | Суслаков Н.В. | в течение года |
| 1.1.13 | Проведение контрольных мероприятий по службам с заполнением акта проверки | Родин Ю.Г. Макарова С.А. | согласно плана в течение года |
| 1.1.14 | Проведение собеседований с персоналом «службы» для определения нужд и потребностей личного характера , способных негативно повлиять на работу. Поиск путей их решения | Родин Ю.Г. | постоянно |
| 1.2. Работа с документами |
| 1.2.1. | Подготовка документов к заключению договоров, дополнительных соглашений, переоформлению лицензий и т.п. | Родин Ю.Г. | в течение года |
| 1.2.4. | Подготовка и доработка документов по ГО, ПБ, ТБ, ОТ, антитеррору. | Родин Ю.Г. Макарова С.А. | 1 квартал |
| 1.2.5. | Подготовка документов для страхования автотранспорта | Родин Ю.Г. Суслаков Н.В. | 1 квартал |
| 1.2.6. | Подготовка документов для прохождения тех. осмотра автотранспорта | Суслаков Н.В. | январь-февраль, август |
| 1.2.7. | Подготовка документов для страхования опасного производственного объекта | Родин Ю.Г. | 1 квартал |
| 1.2.8. | Подготовка паспорта готовности учреждения к ОЗП | Родин Ю.Г. | август |
| 1.2.9. | Работа с графиками и табелями | Гирлина Г.А. Копченов С.А. | постоянно |
| 1.2.10. | Подготовка документов для участия в конкурсах | Родин Ю.Г. Гирлина Г.А. Макарова С.А. | в течение года |
| 1.2.11. | Переоформление земельного участка | Родин Ю.Г. | 1 квартал |
| 1.3. Контрольные мероприятия |
| 1.3.1. | Осуществление контроля исполнения своих служебных обязанностей персоналом «службы» | Родин Ю.Г. | постоянно |
| 1.3.2 | Осуществление производственного контроля | Родин Ю.Г. | по программе |
| 1.3.3. | Осуществление контроля качества выполнения работ персоналом | Родин Ю.Г. Макарова С.А | постоянно |
| 1.3.4. | Осуществление контроля за техническими средствами различного предназначения | Родин Ю.Г. Макарова С.А. | постоянно |
| 1.3.5. | Проведение осмотров рабочих мест | Родин Ю.Г инженеры | периодически |
| 1.3.6. | Осуществление контроля за проведением инструктажей | Родин Ю.Г Макарова С.А | 1 раз в квартал |
| 1.3.7. | Осуществление административно-общественного контроля за состоянием ОТ в ДДИ | Родин Ю.Г Макарова С.А Смольникова О.В. Иванова М.Х. | постоянно |
| 1.3.8. | Осуществление контроля за прохождением медицинских осмотров персоналом ДДИ | Макарова С.А | постоянно |
| 1.3.9. | Проведение инвентаризации имущества | Родин Ю.Г | ноябрь |
| 1.3.10. | Проведение проверок соответствия качества товаров, работ, услуг | Родин Ю.Г | в течение года |
| 1.3.11 | Проведение СОУТ (специальной оценки труда), 45 мест | Родин Ю.Г Макарова С.А Смольникова О.В. | 3-4 квартал |
| 2.Укрепление материально-технической базы |
| 2.1. | Ремонт парника и подготовка его к посадочным работам | Копчёнов С.А. Мосур Е.В. | Март |
| 2.2. | Подготовка пахотных и посадочных земель | Суслаков Н.В. | Апрель, октябрь |
| 2.3. | Планировка газона перед старой подстанцией посадка газонной травы (новый колодец) | Гирлина Г.А. Мосур Е.В. | Апрель, май |
| 2.4 | Покраска ограждения вдоль стадиона, оформление стадиона, нанесение на ограждение спортивных эмблем (краска) | Мартынов А.В. Гирлина Г.А. | 2 квартал |
| 2.6 | Проведение косметического ремонта в помещениях ДДИ | Родин Ю.Г. Копченов С.А. Мосалов А.А. | 1,4 квартал |
| 2.7 | Вырубить мелкий кустарник вдоль фасадного ограждения.Подрезка кустарников на территории ДДИ | Гирлина Г.А. Копченов С.А. Мосалов А.А. | 2 квартал |
| 2.8 | Окашивание территории ДДИ (постоянно) | Копченов С.А. | 2,3 квартал |
| 2.9 | Подготовка теплотрассы к ОЗП | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | Август |
| 2.10 | Ремонт туалетной комнаты № 214- подшивка потолка оштукатуривание и покраска стен установка унитаза, замена раковины, установка дополнительного крана, ремонт вентиляции (вытяжки), двери, освещение. | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | 1 квартал |
| 2.11 | Ремонт раздевалки д/санитарок 1,4 групп № 213- оштукатуривание и покраска потолка, стен, выравнивание полов, ремонт вентиляции (вытяжки), освещение | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | 1 квартал |
| 2.12 | Промывка, опрессовка системы отопления | Родин Ю.Г. Копченов С.А. Мосалов А.А. | Через 2 недели после окончания отопительного сезона |
| 2.14 | Ремонт водонапорной башни | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | 3 квартал |
| 2.15 | Установка нового прачечного оборудования | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | 1-ое полугодие |
| 2.16 | Проведение ППР и технического обслуживания котельной, кухонного и прачечного оборудования (по договору) | Родин Ю.Г. Мосалов А.А. | в течение года |
| 2.17 | Ремонт оборудования ХВП | Родин Ю.Г. Мосалов А.А. | май |
| 2.18 | Промывка теплообменников в котельной | Мосалов А.А. | 2 квартал |
| 2.19 | Хлорирование скважины и водопроводной воды | Мосалов А.А. | Март Сентябрь |
| 2.20 | Поверка приборов учета (по договору со спец. организацией) | Мосалов А.А. | Ежегодно |
| 2.21 | Проведение ТО-1, ТО-2 по утвержденному графику работы | Суслаков Н.В. водители | В течение года |
| 2.22 | Поверка сигнализатора, манометров (по договору со спец. организацией) | Родин Ю.Г. Мосалов А.А. | март |
| 2.23 | Проверка дымоходов и вентканалов (по договору со спец. организацией) | Мосалов А.А. Копченов С.А. Макарова С.А. | 3 квартал |
| 2.24 | Проведение освидетельствования теплоэнергоустановок комиссией | Родин Ю.Г. Копченов С.А. | август |
| 2.25 | Проведение режимно-наладочных испытаний и наладке КИПиА котлов №1,3 (по договору со спец. организацией) | Родин Ю.Г. Мосалов А.А. | до 16 сент. |
| 2.26 | Проведение периодического технического освидетельствования лифтов (по договору со спец. организацией) | Родин Ю.Г. | январь |
| 2.27 | Проведение списания имущества отслужившего установленный срок | Родин Ю.Г. Гирлина Г.А. | в течение года |
| 2.28 | Создание необходимого запаса технических средств для нормальной работы ДДИ в чрезвычайных ситуациях | Родин Ю.Г. | в течение года |

Заместитель директора по АХР                                                     Родин Ю.Г.